| 施工项目部关键岗位人员配备标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 类别 | 工程规模 | 总人数 | 岗位及人数 | 备 注 |
| 建 筑 工 程 、 装 修 工 程 | 建筑面积≤1万平方米 | 7 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人、资料员1人、实验（取样）员1人。 | 1、其它岗位职责可兼任。2、建筑面积小于2000平方米的工程，岗位人员总人数可减少至3人，即项目负责人1人、施工员1人、安全员1人，其它岗位职责可兼任。 |
|  | 1万平方米＜建筑面积≤ 3万平方米 | 11 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、安全员2人、质量员1人、机械员1人、材料员1人、资料员1人、实验（取样）员1人。 |  |
|  | 建筑面积＞3万平方米 | 15 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人、实验（取样）员1人、机械员2人、材料员1人、资料员1人。 | 建筑面积在3万平方米以上时，每增加2万平方米，施工员、安全员、质量员应各增加1人。 |
| 土 木 工 程 、 线 路 管 道 、 设 备 安 装 工 程 | 工程合同价≤5000万元 | 5 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人。 | 1、其它岗位职责可以兼任。2、造价低于100万元的工程，岗位人员总人数可减少至3人，即项目负责人1人、施工员1人、安全员1人，其它岗位职责可兼任。 |
|  | 5000万＜工程合同价≤1亿元 | 11 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、安全员2人、质量员1人、标准员1人、机械员1人、材料员1人、资料员1人。 | 城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。 |
|  | 工程合同价＞1亿元 | 15 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人、标准员1人、机械员2人、材料员1人、资料员1人。 | 1、工程合同价在1亿元以上时，每增加5000万元，施工员、安全员、质量员各增加1人。2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。 |

附件一