宁建发〔2014〕44号

关于印发《宁夏农村被动式太阳能暖房

示范项目管理办法（试行）》的通知

各市、县住房和城乡建设局、城管局、住房保障局、财政局：

为规范全区农村被动式太阳能暖房示范工作的管理，确保全区农村被动式太阳能暖房示范效果和质量安全,住房和城乡建设厅、财政厅制定了《宁夏农村被动式太阳能暖房示范项目管理办法（试行）》，现印发你们，请遵照执行。

自治区住房和城乡建设厅    自 治 区 财 政 厅

2014年1月17日

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅办公室       2014年1月17日印发

宁夏农村被动式太阳能暖房示范项目管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范全区农村被动式太阳能暖房示范工作的管理，确保全区农村被动式太阳能暖房示范效果和质量安全,根据国务院《民用建筑节能条例》及国家可再生能源建筑应用相关政策规定，特制订本办法。

第二条 本办法所称“农村被动式太阳能暖房”是指通过建筑朝向和周围环境的合理布置、内部空间和外部形体的处理以及建筑材料和结构的选择，使其在冬季能集取、蓄存和分配太阳能的建筑。

第三条 本办法适用于国家和自治区资金支持的农村被动式太阳能暖房示范项目。

第四条 自治区住房和城乡建设厅会同财政厅负责国家和自治区农村被动式太阳能暖房示范的项目申报、审核、计划下达、验收评估和监督管理；自治区财政厅会同住房和城乡建设厅负责全区农村被动式太阳能暖房示范的国家和自治区补助资金审核拨付和监管工作。

第二章 项目的申报、审核和计划下达

第五条 自治区住房和城乡建设厅、财政厅根据国家及自治区年度下达的示范任务，组织全区示范项目的申报工作。

第六条 申报程序

（一） 根据国家年度下达我区农村被动式太阳能暖房任务和资金，自治区财政厅会同住房和城乡建设厅组织全区农村被动式太阳能暖房示范工程的申报；

（二）示范项目申报单位按照隶属关系向项目所在市、县财政、住房城乡建设主管部门提交项目申报材料；

（三）市县住房和城乡建设局、财政局对项目申报材料进行初审汇总后（汇总表式样见附件1），以正式文件统一上报自治区住房和城乡建设厅、财政厅。

第七条 申报条件

（一）申报项目属于美丽村庄、新建和改造整治村庄、整村推进的农村危房改造项目，项目规模不小于100户，美丽村庄建设项目优先申报；

（二）申报的改造项目必须结构安全且不属于拆迁范围，使用年限在15年以上；

（三）申报的新建项目必须完成项目立项、审批等相关行政申批手续，且自申报日期起一年内建成并完成竣工验收；

（四）申报项目技术应用符合《被动式太阳能建筑技术规范》（JGJ/T267-2012）、《宁夏被动式太阳房应用技术要点》（试行）（附件4）、《宁夏农村被动式太阳房应用技术图解》，以及国家和自治区其他相关技术标准要求；

（五）申报项目配套资金落实到位。

第八条 项目申报需提供的资料：

（一）申请文件

（二）示范项目申请表（见附件2）；

（三）农村被动式太阳能暖房示范实施方案（应委托具有工程咨询或建筑工程设计资质的单位编制，编写提纲见附件3）；

（四）附件材料，主要包括主管部门批准立项的批复文件、申请报告编制单位资质证明、银行贷款证明等；

申报材料要求A4幅面，规范装订，一式八份（区财政厅1份，区住房和城乡建设厅7份，），并提供电子文档。

第九条 宁夏农村被动式太阳能暖房示范技术包括直接受益式、集热蓄热墙式、附加阳光间式、组合式四种，在保证示范任务的情况下，技术示范的优先次序依次是组合式、附加阳光间式、集热蓄热墙式、直接受益式。

第十条 自治区住房和城乡建设厅、财政厅组织专家对各地的申报项目进行评审，评审通过的项目，经自治区住房和城乡建设厅、财政厅审定后列入示范计划。

第十一条 自治区住房和城乡建设厅、财政厅按照国家安排的示范建设任务，依据评审结果下达示范项目建设计划并安排中央财政补助资金；

第三章 项目实施和管理

第十二条  示范项目与美丽村庄、新建和改造整治村庄、农村危房改造工程一并实施的，需制定统一的施工组织方案，整体实施。示范项目技术应用部分必须由实施单位委托有相应资质的设计单位，进行专项设计。项目施工单位、监理单位必须具有相应的资质。施工中工作量实施造册分户登记（附件6）。

第十三条 市县住房和城乡建设、财政主管部门要将所在地示范项目建设纳入监管范围，加强对示范项目的质量安全、资金安全使用、检查督导等管理工作。对未按实施方案施工的，资金使用不规范的，限期整改，及时纠正。

第十四条  自治区住房城乡建设厅、财政厅不定期对全区农村被动式太阳能暖房示范项目质量、安全、进度、资金管理等情况进行监督检查。

第四章 项目验收

第十五条  项目建设完工后，项目实施单位要及时进行自验收。项目自验收后，由项目实施单位报项目所在市县住房和城乡建设、财政主管部门组织初验。初验合格的项目，由市县住房和城乡建设、财政主管部门报自治区住房和城乡建设厅、财政厅，根据实施量进行项目抽验。

第十六条 验收的条件，必须完成示范项目申报书和示范项目下达文件中相应的建设内容,并通过分项工程验收。

第十七条 验收的依据

（一）自治区住房和城乡建设厅、财政厅下达示范任务的文件；

(二)《被动式太阳能建筑技术规范》（JGJ/T267-2012）

（三）《宁夏被动式太阳房应用技术要点》（试行）

（四）《宁夏农村被动式太阳房应用技术图解》

（五）国家和自治区其他相关技术标准要求

第十八条 申请验收需提交的资料

1、示范项目专项验收表（式样见附件5）；

2、示范项目综合报告；

3、示范项目申报书、实施方案；

4、示范项目工程竣工验收报告（或分项竣工验收报告）、竣工决算（被动式太阳房部分）；

5、国家和自治区民用建筑能效测评机构出具的测评报告（进行形式检查、核算实施量、评估计算太阳能采暖保证率即可）。

6、示范项目立项批文、施工图设计及审查文件、施工质量验收记录、分项工程验收资料、关键材料的产品检测报告

7、示范项目资金拨付审核文件及使用情况说明申报材料要求按顺序规范装订成册，附目录和页码。

第十九条 自治区住房和城乡建设厅、财政厅组织相关部门和专家组成验收组，采取听取汇报、查看资料、现场核查、综合评定的方式，对示范项目进行专项验收，提出专项验收意见

第二十条 对通过专项验收的示范项目,由自治区住房和城乡建设厅、财政厅审核备案。对未通过专项验收的项目，责令项目承担单位于3个月内进行整改，整改完善后再次上报，申请验收；对经整改仍未通过验收的，则由自治区财政扣回补助资金。

第二十一条 通过验收的示范工程，应在建筑物明显位置镶嵌宁夏农村被动式太阳能暖房示范工程标志（式样见附件7）。

第五章 附则

第二十二条  本办法由自治区住房和城乡建设厅、财政厅负责解释。

第二十三条  本办法自印发之日起施行。

附件1：

宁夏农村被动式太阳能暖房示范项目申报汇总表

申报单位：     （县财政、建设部门签章）                       联系人：                   手机号码：

| 序号 | 项目所属市县 | 项目名称 | 户数 | 示范建筑面积(m2) | 技术类型 | 项目实施起止时间 | 投资构成（万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 申请自治区财政补助 | 项目单位自筹 | 银行贷款 | 地方财政配套 | 其他 |  |

填表说明：1、技术类型： 直接受益式、集热蓄热墙式、附加阳光间式、组合式

附件2 ：

编号——

- 宁夏农村被动式太阳能暖房

- 示范项目申报书

示范项目名称

申报主体单位                       （盖章）

主 管 部 门

实施起止时限

申 报 时 间

宁夏住房和城乡建设厅

编制

宁 夏 财 政 厅

二 ○ 一 三 年

说    明

1、填写本表格时，要严格按照填表说明的格式进行填写，保证申报内容真实、准确。申报内容作为项目验收依据。

2、“示范面积”指建设项目中应用被动式太阳房技术的建筑的面积。

| 一、工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | □新建 □既有 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |
| 示范面积(万m2 ) |  |  |  |  | 户数 |  |  |  |  |  |
| 技术类型 |  |  | □直接受益式 □ 集热墙式 □ 附加阳光间式 □ 综合式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增量投资（万元） |  |  |  |  | 增量成本（元/m2） |  |  |  |  |  |
| 建筑节能水平 |  |  | □围护结构未做保温 □进行了围护结构保温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程所在地建委 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 申报主体单位 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 二、项目进展情况与计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、施工图设计专项审查情况： □工程施工图设计文件审查已通过 □被动式太阳房设计文件审查已通过 （选项打√） |  |  |  |  |  | 通过施工图设计专项审查时间（或预计时间）： 年 月 日 当前项目所处进展阶段： |  |  |  |  |
| 2、详细进度计划安排（按照填表说明正确填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  | 起止时间 |  |  |  | 具体内容说明 |  |  |  |  |
| 建设前期工作阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明（当前项目进展情况）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、工程建设报批手续证明材料： □ 立项审批文件 □ 施工图设计文件审查合格证书 □资金落实证明文件 （选项前打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、建筑主要结构形式、保温（屋顶、外墙）构造、围护结构性能参数等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、被动式太阳房技术 |  |
| --- | --- |
| 简述技术方案，包括技术具体措施、构造做法、主要材料的选择、阳光房的规格尺寸等 |  |
| 市县财政主管部门 盖章 年 月 日 | 市县建设主管部门 盖章 年 月 日 |

附件3：

宁夏农村被动式太阳能暖房示范项目

申报方案编写提纲

一、封面

标明示范项目名称

二、扉页

标明编制委托单位、编制单位、主要编制人（委托单位、编制单位需加盖公章）。

三、编制单位的资质证书复印件

四、目录

五、工程概况

（1）具体项目名称、建筑所处地理位置、建筑类型（新建。既有）、户数、总建筑面积、层数、结构形式（砖混、框架或其他）、建筑屋面形式（平顶、坡屋顶）、

（2）当地气候条件及太阳能资源情况（气温、降水量、日照时间、太阳能日照保证率、太阳能辐射量等）；

（3）需明确示范面积（指所申报项目建筑面积中运用被动式太阳房技术部分所占面积）、及示范总投资额；

（4）实现的目标。室内温度与普通住房相比提高程度、太阳能供热保证率等

六、技术方案

（一）示范目标及主要内容

（1）示范具体目标；

（2）采用的技术类型、技术特征等

（二）具体技术方案设计

1、编制依据情况；

包括批准文件、技术标准规范等。

2、建筑围护结构体系情况；

3、被动式太阳房包括系统涉及基本参数及指标、原理示意图、建筑总平面图、南立面图、剖面图、屋面吊顶构造图、门窗安装构造图、集热器构造图、附加阳光间构造图、热工计算书、运行维护、设备构件材料表等。

5、关键材料的性能参数；

6、能效分析及节能量的计算；

7、技术经济可行性分析及详实的增量成本计算书；

8、经济效益、社会效益分析；

七、技术及产品保障

- 包括项目相关各执行单位的技术力量描述及与申报单位签署的协议或合同书、与农村被动式太阳房技术应用主要材料生产企业签署的中标协议或合同书、由获得认证的第三方实验室或检测机构出具的产品检测报告等。

八、项目建设进度、质量安全和风险控制措施；

九、建设资金筹措情况；

提供资金落实证明文件。

十、 补助资金的使用及管理；

十一、配套管理措施及制度建设；

十二、工程立项审批文件的复印件；

- 立项批文、施工图设计审查合格证书等

附件4：

宁夏被动式太阳房技术应用要点

（试行）

2.1 基本要求

2.1.1 太阳房的建设地点、朝向和房屋间距：

太阳房的建设地点应背风向阳，冬至日阳光直接照射室内或集热体上时间不少于6小时。房屋朝向为南向或南偏东南偏西30°以内为宜。太阳房与前面的建筑物之间的距离应大于前面建筑物高度的2倍。

2.1.2 太阳房体型及内部布局：

太阳房的平面形式应为东西延长的长方形，体型系数应小于0.6（图9）。 室内布局宜将主要用房布置在建筑南向，卫生间、厨房等辅助用房布置在靠北一侧。

2.1.3 太阳房围护结构：

⑴ 墙体和屋顶

太阳房墙体应采用承重材料，如空心砖、石料、混凝土等，外墙宜增设保温层，墙体平均传热系数不大于0.8瓦/平方米.度。坡屋面屋顶应吊顶,屋顶平均传热系数不大于0.5瓦/平方米.度。

⑵ 地面和基础

太阳房室内地面的蓄热、保温、防潮及基础的防潮，参照《严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则（试行）》的规定执行。

⑶ 门窗

在满足抗震要求的情况下，尽量加大南窗面积，减小北窗面积，取消东西窗，采用保温窗。

2.1.4 室内平均计算温度和太阳能供暖保证率

冬季采暖期间，太阳房的主要房间内，室内平均计算温度不低于14℃，太阳能供暖保证率大于10%。

2.1.5 冬季通过南向窗户、集热墙、附加阳光间的太阳能得热量与通过南向窗户、集热墙、附加阳光间向外散发的热量比应大于1.5；

2.2 直接受益式太阳房

2.2.1 直接受益式阳光房主要指是建筑南向较大采光窗（窗宽X窗高≥1.5米x1.5米）的设计和改造。

2.2.2 太阳房南向外窗面积与房间的面积比(窗地比)应控制在0.2~0.35之间，窗的开启面积应满足通风要求，南向窗墙面积比宜控制在0.3~0.5之间；

2.2.3 南向窗的传热系数应小于3.5瓦/平方米.度。

2.2.4 既有建筑原窗户采光性较差，隔热保温性较差时，可直接换成铝合金或塑钢中空玻璃保温窗。

2.2.5 既有建筑原窗户为质量较好的单玻窗时，可直接在原窗台外增设铝合金或塑钢中空玻璃或单玻窗，新旧窗间距应满足开启、清洁、通风等基本使用要求。

2.3 集热蓄热墙式太阳房；

2.3.1 太阳房集热墙的透光构件与外墙结合应严密不透风，其与吸热墙面的间距为80-120mm。设通风孔的集热墙，其单排通风孔面积按集热墙空气流通面积的70%-100%设计，并应具有防止热空气倒循环和灰尘进入集热墙的设施。

2.3.2 房间内蓄热体应尽量配置在阳光能够直接照射的区域，承重墙体的厚度不小于240mm，房间内蓄热体表面积与透光材料面积之比应不小于2.5；地面的保温层厚度应满足保温的要求。

2.3.3 透光材料的表面应平整，厚度应均匀，太阳透射比大于0.76；

2.3.4 集热墙的吸热涂层要求附着力强，无毒，无味，不反光，不起皮，不脱落，耐候性强，太阳能吸收比大于0.88。

2.3.5 集热墙通风口尺寸宜控制在200mm×200mm 左右，风口位置应紧贴屋面（吊顶）和地面设置，通风口内设栅网，设置方便开启关闭的保温风门（栅格构造示意见图10）。

2.3.6 集热蓄热墙的外表面涂层应为深色，建议采用深红色、深蓝色、褐色、茶色、棕色、灰色等，并应与建筑风格协调；集热板优先采用成品太阳能集热板（图11），也可采用有吸热涂料层的波形镀锌钢板，或采用1：3水泥砂浆层拉毛表面涂深色涂料做集热面，或采用其他吸热效率高的集热面。

2.4 附加阳光间式太阳房

2.4.1  附加阳光间（以下简称阳光间）造型要与建筑相协调且有机结合，兼顾建筑形式、使用功能和太阳能采暖三者的相互关系。

2.4.2  阳光间门窗应采用节能门窗或增加活动夜间保  温设施（如遮阳窗帘、遮阳百叶等），墙体宜采用保温材料。

2.4.3  阳光间公共墙的开孔率宜为25%~50%。

2.4.4  阳光间的透明玻璃部分距室外地坪高度应不小于500mm，应实现开启功能。

2.4.5  阳光间进深应控制在1200mm—2000mm之间为宜，宽度不小于2500mm为宜。

2.4.6  阳光间兼做门斗，门向东开启为宜，其尺寸应满足大件家具或物品的出入。

2.4.7  阳光间应有足够的通风，保证住宅室内必要的新鲜空气量。

2.4.8  阳光间透光材料采用单玻或中空玻璃为宜，屋面采用非透光材料（彩钢保温板、ASA板等）为宜，屋面采用透光材料时需考虑遮阳（设置轨道式遮阳窗帘或遮阳百叶等）、除灰等措施。

2.4.9  阳光间屋面应考虑排水坡度，且应有排水挑檐。

附件5：

宁夏农村被动式太阳能暖房示范项目

专项验收表

（模板）

项目名称：

申请单位：                             （盖章）

申请日期：

自治区住房和城乡建设厅 自治区财政厅

二○一三年十月制

| 一、工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | □新建 □既有 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示范面积(万m2 ) |  |  |  |  |  |  | 户数 |  |  |  |  |  |  |
| 技术类型 |  |  |  | □直接受益式 □ 集热墙式 □ 附加阳光间式 □ 综合式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增量投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 增量成本（元/m2） |  |  |  |  |  |  |
| 建筑节能水平 |  |  |  | □围护结构未做保温 □进行了围护结构保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程所在地建委 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 申报主体单位 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目概况、示范内容及技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目概况（根据申报书填写，若实际工程与申请书的不符，请注明“不符”并填写实际工程的项目概况） 2、示范内容及技术经济指标（根据申请书填写，填写完整的技术经济指标。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、申报方案执行情况（是否存在变更，若变更请注明并简要叙述变更情况） 2、项目完成质量情况 （应包括：①实际工程进展；②工程质量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目取得的经济、社会、环境效益和项目管理经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 ******示范工程验收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收 内容 |  | 验收项 |  |  | 验收标准 |  | 验收结论 |  |  |  | 备注 |  |
|  | 示范规模和 效果 |  | 实施量（万m2/kWP） |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 户数 |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳能光热利用系统：全年太阳能保证率（％） |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术质量 |  | 是否工程验收 |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程资料示范完整 |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术方案是否与实施方案相符 |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术构造及性能示范与实施方案相符 |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料是否达到系统设计要求，是否经过产品检测， |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 资金使用 |  | 示范补助资金是否专款专用 |  |  |  |  | 通过□ 不通过□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 经济合理 |  | 是否合理及结果计算的准确性 |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
| 5 | 示范推广 |  | 是否具有推广意义及可复制性 |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
| 专家组组长签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收综合意见： 验收评估组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 验 收 组 成 员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单 位 | 专业 | 职称/职务 | 签 字 |
| 市县住房和城乡建设主管部门意见 （公章） 年 月 日 |  | 市县财政主管部门意见 （公章） 年 月 日 |  |  |

| 六 ******示范工程抽查验收表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收 内容 | 验收项 | 验收标准 | 验收结论 | 备注 |
| 1 | 示范 规模 和 效果 | 实施量（万m2/kWP） |  | 通过□ 不通过□ |  |
|  |  | 户数 |  | 通过□ 不通过□ |  |
|  |  | 太阳能光热利用系统：全年太阳能保证率（％） |  | 通过□ 不通过□ |  |
| 2 | 技术 质量 | 是否工程验收 |  | 通过□ 不通过□ |  |
|  |  | 工程资料示范完整 |  | 通过□ 不通过□ |  |
|  |  | 技术方案是否与实施方案相符 |  | 通过□ 不通过□ |  |
|  |  | 技术构造及性能示范与实施方案相符 |  | 通过□ 不通过□ |  |
|  |  | 材料是否达到系统设计要求，是否经过产品检测， |  | 通过□ 不通过□ |  |
| 3 | 资金 使用 | 示范补助资金是否专款专用 |  | 通过□ 不通过□ |  |
| 4 | 经济 合理 | 是否合理及结果计算的准确性 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 示范 推广 | 是否具有推广意义及可复制性 |  | 是□ 否□ |  |
| 专家组组长签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| 专家组验收意见：（可附页） |  |  |  |  |  |
| 抽验综合意见： 专家组组长签字： 日期： |  |  |  |  |  |

| ******示范工程抽查验收专家组成员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 单位名称 | 专业 | 职称 | 签字 |
| 自治区住房和城乡建设厅审核意见 盖章 年 月 日 |  | 自治区财政厅审核意见 盖章 年 月 日 |  |  |

附件6：

**********被动式太阳暖房建设情况统计表

村庄名称：

| 序号 | 户主 | 人数 | 住宅面积（m2） | 建造年代 | 建筑结构 | 外墙保温情况 | 技术类型 | 透光材料（窗） 面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：技术类型：[1] 直接式、[2]集热墙式、[3] 附加阳光间式

附件7：

说明：

1、标牌尺寸长宽控制在600mm×400mm左右，材质为金属材质，图案、文字要求蚀刻形成凸凹，喷漆。

2、图案颜色为红色，线条加粗；边框为黑色，文字为宋体，黑色，标题文字与内容文字要求大小协调。底色以淡绿为宜。